CHORA 重构前备份策略与回滚计划

CHORA 项目即将进行重大升级重构——从实验追踪系统升级为以人-智能体对话为入口的总和项目。此次重构涉及架构层面的根本性变化，涵盖对话层、文档层、执行层、追踪层和结果层的全新设计。Letters 和 Meeting Room 将被提升到最高层级，成为所有实验的正式起点。为确保重构过程可控、可回退，特制定本备份策略与回滚计划。核心理念很简单：轻装上阵，失败了大不了从这里重新开始。

一、目的与动机本次重构是 CHORA 项目成立以来最大的一次架构升级。在动手之前，必须明确为什么需要备份，以及备份在项目哲学中的位置。

二、备份范围备份必须覆盖项目的所有关键资产，确保回滚后项目可以完全恢复到重构前的状态。具体包括：

三、备份策略备份不是简单的复制粘贴，而是一套有验证、有标签、可追溯的流程。

四、回滚计划回滚计划确保在重构失败时能够快速、完整地恢复到备份状态。

五、重构安全检查清单在开始重构之前，必须逐项确认以下检查项全部通过。任何一项未通过，都不应开始重构。

六、哲学注记在 CHORA 的哲学框架下，备份不仅仅是一个工程实践，更是一种认知姿态。

1. 为什么必须在重构前做彻底备份：重构意味着对现有代码库、配置文件、实验流程和文档体系进行大规模修改。在这个过程中，任何一步走错都可能导致数据丢失、实验中断或状态不可恢复。备份就是安全网——它确保无论重构过程多么复杂，我们都有一个已知的、完整的工作状态可以回退。

2. 核心理念——"轻装上阵，失败了大不了从这里重新开始"：这句话不是悲观主义，而是工程理性。在贝叶斯认知框架下，备份就是"先验分布"——它包含了我们到目前为止收集到的所有知识和经验。重构过程相当于引入新的"观测数据"，试图得到一个更好的"后验分布"。但如果后验比先验更差（重构引入了更多 bug 或丢失了重要数据），理性的选择就是回退到先验。这不是失败，这是贝叶斯更新的自然结果。

3. 与 Kanban 审计精神的联系：Kanban 看板的核心法律之一是"自我监控"——看板自身的健康状况也要被监控。备份策略就是项目层面的自我监控机制：在重构这个"压力测试"之前，先确保有一个健康的快照可以恢复。

1. 所有 Git 仓库完整历史：包括 chora、PolyNN、MEF、Kairos、JacobiGP、Sarcos 等所有仓库的完整历史（所有分支、tag、reflog）。建议使用 git bundle 或裸克隆（git clone --bare）来备份。

2. Letters 和 Meeting Room 文档：这是项目的核心知识资产，包含所有实验提案、决策记录、讨论审议和历史档案。这些文档是 Letters 作为"跨时间旅行接口"的基础，绝对不能丢失。

3. Kanban 看板数据：包括 kanban.json 及其衍生文件。看板是项目的审计仪器，其状态数据必须完整备份。

4. 实验结果和 Artifacts：artifacts/ 目录下的所有实验产出文件，包括日志、结果数据、模型权重等。这些是"每一个数字都必须有对应的字节文件"这一原则的物质载体。

5. 配置文件和脚本：所有 bench 配置、agent 脚本、CI/CD 配置、环境配置文件等。

6. Agent 代码和 Bench 配置：四个 Bench（Geometer、Joiner、Anatomist、Horologist）的代码和配置。

7. 本地数据文件：不在 git 中的日志文件、临时数据、预训练权重等。这些文件虽然不在版本控制中，但对实验复现至关重要。

8. 项目文档：docs/ 目录下的所有文档，包括本文档。

1. 备份方式：

a) Git 仓库备份：使用 git bundle 创建完整的历史包，或使用裸克隆。每个仓库生成一个独立的 bundle 文件。

b) 文件系统快照：对 workspace 根目录进行 tarball 打包（排除 .git 目录以避免冗余），保留文件权限和属性。

c) 数据库/状态备份：如有外部数据库或状态存储，单独导出。

2. 备份存储位置：至少两份独立副本。

a) 本地副本：存储在本地磁盘的一个独立目录中（如 backup/pre-refactor/）。

b) 远程副本：推送到一个独立的远程仓库或云存储（如 GitHub/GitLab 的私有仓库，或 S3 兼容存储）。

原则：本地副本用于快速恢复，远程副本用于防灾（磁盘损坏、误删除等）。

3. 备份验证：备份完成后必须验证可用性。

a) 检查文件完整性：对每个备份文件计算 SHA-256 hash，记录在备份清单中。

b) 抽样恢复测试：在临时目录中尝试恢复一个备份，确认文件可读取、仓库可克隆。

c) 清单比对：将备份清单与当前 workspace 的目录树进行比对，确认没有遗漏关键目录。

4. 备份标签：给每次备份打一个明确的标签。

标签格式：backup-{date}-{hash-short}，例如 backup-20260913-a1b2c3d。

标签应记录在备份清单文件的文件名中，便于检索和追溯。

1. 触发回滚的条件：

a) 重构引入了无法修复的 bug，且修复成本超过重新开始的成本。

b) 实验数据或文档在重构过程中丢失或损坏。

c) Kanban 看板状态严重不一致，无法通过常规 reconcile 流程恢复。

d) 团队成员投票决定回滚（通过 Meeting Room 记录决策）。

2. 回滚步骤：

Step 1：在 Meeting Room 中记录回滚决策（谁、什么时候、为什么）。

Step 2：找到最新的备份标签，确认备份完整性（hash 校验通过）。

Step 3：将本地 workspace 替换为备份内容（先备份当前状态作为"重构尝试记录"）。

Step 4：恢复所有 Git 仓库（从 bundle 克隆或解压）。

Step 5：验证 Kanban 看板状态是否恢复正常。

Step 6：运行基本的 smoke test（检查关键实验是否可运行）。

Step 7：在 Meeting Room 中记录回滚结果和后续计划。

3. 回滚后的验证清单：

- 所有 Git 仓库可正常 clone 和 checkout

- Kanban 看板数据完整且状态一致

- 关键实验可重复运行

- Letters 和 Meeting Room 文档可正常读取

- 配置文件和脚本可正常执行

4. 从回滚状态重新开始：回滚不是终点。回滚后，项目回到一个已知良好的状态，团队可以重新评估重构方案、调整策略，然后再次尝试。备份确保了我们不会丢失任何已有的工作成果。

□ 所有仓库已 clean（无未提交的改动）

□ 所有实验结果已归档（Kanban 上所有 scored/landed 的 row 都有对应的字节文件）

□ 备份已完成并通过验证（hash 校验通过、抽样恢复测试通过）

□ 备份位置已确认可访问（本地和远程各测试一次）

□ 团队成员已通知（在 Meeting Room 中发布备份完成通知）

□ 回滚步骤已测试（在临时目录中成功执行过一次完整的回滚流程）

□ 当前 Kanban 状态已记录（截图或导出为文档，作为重构前的"基线"）

□ 关键配置文件已记录版本（记录各仓库的 HEAD commit hash）

只有以上所有检查项都打勾后，才可以开始重构。

备份就是"先验"。在贝叶斯认知建模中，先验分布代表了我们在看到新数据之前对世界的信念。备份包含了我们到目前为止的所有工作成果——代码、文档、实验结果、知识积累。它是我们在重构之"前"对项目的完整信念。

重构就是"新观测"。当我们引入新的架构、新的流程、新的工具时，相当于向世界引入了新的观测数据。我们期望通过后验更新得到一个更好的模型——一个更清晰、更强大、更优雅的项目结构。

但如果后验比先验更差呢？如果重构引入了更多的混乱而不是秩序？贝叶斯更新的数学会告诉我们：回退到先验。这不是失败，这是理性。贝叶斯方法从不害怕回退——它只是根据证据不断更新信念。当证据表明新的信念更差时，回到旧的信念就是最优选择。

"Time no boundary."——备份不是终点，而是另一个起点。在时间无边界的视角下，每一次回滚都不是"回到过去"，而是从另一个时间点继续前进。备份让我们拥有了在时间中自由穿梭的能力——我们可以大胆地探索未来，因为知道随时可以回到任何一个已知的良好状态。

正如 Old Mac 屏幕上的那条没有边界的曲线——备份不是曲线的起点，也不是终点。它只是曲线上的一个点，一个我们可以随时回到并继续前行的点。